В рамках плана мероприятий по оснащению остановочных пунктов Зеленоградского округа информационными табло, разработанного Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Москвы совместно с префектурой Зеленоградского административного округа г.Москвы и ГУП «Мосгортранс», завершен первый этап, заключающийся в оснащении 12 остановочных пунктов, функционально оборудованных для подключения информационных табло и информирования пассажиров. В настоящее время табло работают в тестовом режиме.

В ходе второго этапа плана мероприятий планируется оснащение еще 75 остановочных пунктов. По информации Государственного заказчика ГУП «Мосгортранс» проектной организацией ООО «Инвенто Сервис» разработана проектно-сметная документация, завершается ее согласование. Ведется подготовка к проведению конкурсных процедур по выбору подрядной организации на установку 66 информационных табло; по 9 остановочным пунктам – требуется выделение дополнительного финансирования на реализацию проектов.

**Заместитель префекта О.О.Панин**